PALERMOHUB

opendatasicilia.it

PIANO DI PROGETTO

Aggiornamento Automatico delle Statistiche

tramite GitHub Actions e Google Analytics 4 API

| Versione | 1.0 — Bozza iniziale |
| --- | --- |
| Data | 27 febbraio 2026 |
| Proprietà GA4 | a87653723p364835028 |
| Repository | palermohub / opendatasicilia.it (da confermare) |
| File target | statistiche.html |
| Frequenza aggiornamento | Settimanale (ogni lunedi) |

# 1. Obiettivo del Progetto

Attualmente il file statistiche.html di PalermoHub contiene dati di Google Analytics 4 (GA4) hardcoded nel codice JavaScript. I dati degli anni precedenti (2023, 2024, 2025) sono statici per scelta — rappresentano periodi chiusi. I dati dell'anno in corso (2026) devono invece aggiornarsi automaticamente senza intervento manuale.

L'obiettivo e creare un sistema completamente automatizzato e year-agnostic che:

- Ogni settimana interroghi le API di Google Analytics 4

- Estragga i dati aggiornati dell'anno corrente (qualunque esso sia: 2026, 2027, 2028...) senza richiedere modifiche manuali al codice

- A gennaio di ogni anno, finalizzi automaticamente i dati dell'anno precedente e inizi a raccogliere quelli del nuovo anno

- Aggiunga automaticamente la nuova scheda di navigazione nell'interfaccia quando inizia un nuovo anno

- Aggiorni il file statistiche.html e ne esegua commit e push automatico su GitHub

- Pubblichi automaticamente la pagina aggiornata tramite GitHub Pages

- Non tocchi mai i dati degli anni precedenti al 2026, inseriti manualmente e considerati definitivi (2023, 2024, 2025)

# 2. Architettura della Soluzione

Il sistema si basa su tre componenti principali:

| Componente | Tecnologia | Ruolo |
| --- | --- | --- |
| Scheduler | GitHub Actions (cron) | Avvia il workflow ogni lunedi alle 06:00 UTC |
| Data fetcher | Python + GA4 Data API | Interroga GA4 e restituisce i dati JSON |
| HTML updater | Python (regex/string replace) | Aggiorna il blocco YEARS['2026'] in statistiche.html |
| Version control | Git + GitHub Actions | Commit e push automatico del file aggiornato |
| Hosting | GitHub Pages | Pubblica automaticamente la pagina aggiornata |

## 2.1 Flusso di esecuzione

- GitHub Actions avvia il workflow (trigger: schedule o manuale)

- Lo script Python update_stats.py si connette alla GA4 Data API

- Vengono eseguite piu query GA4 per estrarre tutti i dati richiesti

- I dati vengono formattati come oggetto JavaScript

- Il file statistiche.html viene aggiornato con i nuovi valori

- Git verifica se ci sono modifiche; se si, esegue commit e push

- GitHub Pages rileva il push e pubblica automaticamente

# 3. Prerequisiti

## 3.1 Repository GitHub

Verificare che il repository contenga il file statistiche.html nel percorso atteso. Verificare che GitHub Pages sia abilitato (Settings > Pages > Source: branch main o gh-pages).

Il workflow avra bisogno del permesso di scrivere nel repository. Verificare in Settings > Actions > General > Workflow permissions che sia selezionato 'Read and write permissions'.

## 3.2 Google Cloud Console — Service Account

E necessario creare un account di servizio (Service Account) su Google Cloud che abbia accesso in sola lettura alla proprieta GA4. I passi sono i seguenti:

- Aprire Google Cloud Console: https://console.cloud.google.com

- Selezionare o creare un progetto (es. 'palermohub-analytics')

- Attivare la Google Analytics Data API: API & Services > Library > cerca 'Google Analytics Data API' > Enable

- Creare il Service Account: IAM & Admin > Service Accounts > Create Service Account

- Nome suggerito: palermohub-ga4-reader

- Scaricare le credenziali JSON: Actions > Manage Keys > Add Key > JSON

- Il file JSON scaricato contiene le credenziali — NON va mai committato nel repository

Aggiungere il Service Account come Viewer sulla proprieta GA4:

- Aprire Google Analytics: https://analytics.google.com

- Proprieta 364835028 > Admin > Property Access Management

- Aggiungere l'email del service account (es. palermohub-ga4-reader@progetto.iam.gserviceaccount.com)

- Ruolo: Viewer (sola lettura — sufficiente)

## 3.3 GitHub Secrets

Il file JSON delle credenziali del Service Account deve essere salvato come GitHub Secret (non come file nel repository).

- Aprire il repository su GitHub

- Settings > Secrets and variables > Actions > New repository secret

- Nome: GOOGLE_ANALYTICS_CREDENTIALS

- Valore: incollare l'intero contenuto del file JSON

ℹ I GitHub Secrets sono cifrati e non vengono mai esposti nei log del workflow. Sono l'unico modo sicuro per usare credenziali in GitHub Actions.

# 4. Struttura dei File nel Repository

I file da aggiungere al repository sono:

| File / Cartella | Descrizione |
| --- | --- |
| .github/workflows/update-stats.yml | Definizione del workflow GitHub Actions |
| scripts/update_stats.py | Script Python principale che chiama GA4 API e aggiorna l'HTML |
| scripts/requirements.txt | Dipendenze Python (google-analytics-data) |
| statistiche.html | File gia esistente — verra aggiornato automaticamente |

# 5. Workflow GitHub Actions

File: .github/workflows/update-stats.yml

name: Aggiorna Statistiche PalermoHub

on:

schedule:

- cron: '0 6 * * 1'  # Ogni lunedi alle 06:00 UTC

workflow_dispatch:       # Permette avvio manuale

permissions:

contents: write  # Necessario per commit e push

jobs:

update-stats:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Checkout repository

uses: actions/checkout@v4

- name: Setup Python

uses: actions/setup-python@v5

with:

python-version: '3.11'

- name: Installa dipendenze

run: pip install -r scripts/requirements.txt

- name: Scrivi credenziali GA4

run: |

echo '${{ secrets.GOOGLE_ANALYTICS_CREDENTIALS }}' > /tmp/ga4_credentials.json

- name: Esegui aggiornamento statistiche

run: python scripts/update_stats.py

env:

GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS: /tmp/ga4_credentials.json

GA4_PROPERTY_ID: '364835028'

- name: Commit e push se ci sono modifiche

run: |

git config user.name 'github-actions[bot]'

git config user.email 'github-actions[bot]@users.noreply.github.com'

git add statistiche.html

git diff --staged --quiet || git commit -m 'Auto: aggiorna statistiche $(date +%Y-%m-%d)'

git push

ℹ Il parametro 'workflow_dispatch' permette di avviare il workflow manualmente da GitHub > Actions > Run workflow, utile per test e aggiornamenti urgenti.

# 6. Script Python — update_stats.py

## 6.1 Dipendenze (requirements.txt)

google-analytics-data==0.18.14

python-dateutil>=2.8

## 6.2 Struttura logica dello script

Lo script si articola in quattro funzioni principali:

- get_kpis(client, year) — Ottiene utenti totali, nuovi utenti, visualizzazioni, durata media sessione per l'anno specificato

- get_top_pages(client, year) — Restituisce le 25 pagine per numero di visualizzazioni

- get_sources(client, year) — Ottiene le sorgenti di traffico (Organic Search, Direct, Referral, Social, ecc.)

- get_cities(client, year) — Ottiene le prime 15 citta per utenti

- get_devices(client, year) — Ottiene la distribuzione per tipo di dispositivo (desktop/mobile/tablet)

- get_countries(client, year) — Ottiene i paesi di provenienza

- get_monthly(client, year) — Ottiene gli utenti suddivisi per mese (gen-dic)

- update_html(data) — Carica statistiche.html, sostituisce il blocco YEARS['2026'] con i nuovi dati

## 6.3 Dettagli tecnici GA4 Data API

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Property ID | 364835028 (senza prefisso 'p') |
| Package Python | google-analytics-data |
| Classe client | BetaAnalyticsDataClient |
| Date range anno corrente | 2026-01-01 / today |
| Dimensione mese | yearMonth (es. 202601 = gennaio 2026) |
| Metrica utenti | totalUsers |
| Metrica nuovi utenti | newUsers |
| Metrica pageviews | screenPageViews |
| Metrica durata sessione | averageSessionDuration (secondi) |
| Quota gratuita API | 200.000 richieste/giorno — abbondantemente sufficiente |

## 6.4 Schema della query KPI (esempio)

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient

from google.analytics.data_v1beta.types import RunReportRequest, DateRange, Metric

client = BetaAnalyticsDataClient()

request = RunReportRequest(

property='properties/364835028',

date_ranges=[DateRange(start_date='2026-01-01', end_date='today')],

metrics=[

Metric(name='totalUsers'),

Metric(name='newUsers'),

Metric(name='screenPageViews'),

Metric(name='averageSessionDuration'),

]

)

response = client.run_report(request)

row = response.rows[0]

users       = int(row.metric_values[0].value)

new_users   = int(row.metric_values[1].value)

pageviews   = int(row.metric_values[2].value)

avg_sec     = float(row.metric_values[3].value)

duration_str = format_duration(avg_sec)  # es. '3 min 45 sec'

## 6.5 Aggiornamento del file HTML

Il blocco da sostituire in statistiche.html e identificato da due commenti delimitatori:

// INIZIO BLOCCO AUTO-AGGIORNAMENTO 2026

YEARS['2026'] = { ... };

// FINE BLOCCO AUTO-AGGIORNAMENTO 2026

Lo script Python usa una regex per individuare e sostituire il blocco:

import re

pattern = r'// INIZIO BLOCCO AUTO-AGGIORNAMENTO 2026.*?// FINE BLOCCO AUTO-AGGIORNAMENTO 2026'

new_block = f'''// INIZIO BLOCCO AUTO-AGGIORNAMENTO 2026

YEARS[\'2026\'] = {json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=4)};

// FINE BLOCCO AUTO-AGGIORNAMENTO 2026'''

new_html = re.sub(pattern, new_block, html_content, flags=re.DOTALL)

⚠ IMPORTANTE: Prima di pubblicare, il file statistiche.html deve essere modificato manualmente per aggiungere i due commenti delimitatori attorno al blocco YEARS['2026']. Senza questi marcatori, la regex non trovera il blocco e lo script fallira.

# 7. Struttura Dati da Aggiornare

Il blocco JavaScript che lo script deve generare e aggiornare ha questa struttura:

YEARS['2026'] = {

note: 'Dati parziali: 1 gennaio – [data odierna] 2026 (anno in corso).',

kpis: {

users:     4900,        // totalUsers

newUsers:  4100,        // newUsers

pageviews: 21000,       // screenPageViews

duration:  '3 min'      // averageSessionDuration formattata

},

pages: [                  // Top 25 pagine (screenPageViews)

{ path: '/palermo/',   title: 'Palermo', views: 3200 },

// ... fino a 25 elementi

],

sources: {

labels: ['Organic Search','Direct','Referral','Social','Unassigned'],

data:   [55, 31, 8, 4, 2]  // percentuali arrotondate

},

cities: [

{ name: 'Palermo', users: 2000 },

// ... prime 15 citta

],

monthly: {

labels: ['Gen','Feb','Mar','Apr','Mag','Giu','Lug','Ago','Set','Ott','Nov','Dic'],

users:  [1800, 1600, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  // 0 per mesi futuri

},

devices: {

labels: ['Desktop','Mobile','Tablet'],

data:   [3300, 1500, 100]

},

countries: [

{ name: 'Italia', users: 4560, pct: 93.1 },

// ... altri paesi

]

};

ℹ I mesi futuri (es. marzo 2026 in avanti) avranno valore 0 nell'array monthly.users. Il grafico Chart.js li mostrera come zero, che e il comportamento corretto.

# 8. Fasi di Implementazione

| # | Fase | Attivita | Prerequisiti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Google Cloud | Creare Service Account, abilitare GA4 Data API, scaricare JSON credenziali | Account Google Cloud |
| 2 | GA4 Permission | Aggiungere Service Account come Viewer sulla proprieta GA4 | Fase 1 completata |
| 3 | GitHub Secret | Caricare il JSON credenziali come secret GOOGLE_ANALYTICS_CREDENTIALS | Fase 1 completata |
| 4 | Modifica HTML | Aggiungere i commenti delimitatori attorno al blocco YEARS['2026'] | Accesso al repo |
| 5 | Script Python | Scrivere e testare update_stats.py in locale | Fasi 1-3 completate |
| 6 | Workflow YAML | Creare .github/workflows/update-stats.yml | Fase 5 completata |
| 7 | Test manuale | Avviare il workflow manualmente da GitHub > Actions > Run workflow | Fasi 1-6 completate |
| 8 | Verifica | Controllare che statistiche.html sia aggiornato e la pagina sia corretta | Fase 7 completata |

# 9. Test in Locale (Prima del Deploy)

Prima di configurare GitHub Actions, e consigliabile testare lo script Python in locale. Dalla WSL:

# Installa le dipendenze

pip3 install google-analytics-data

# Esporta le credenziali

export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS='/path/to/palermohub-ga4-credentials.json'

export GA4_PROPERTY_ID='364835028'

# Esegui lo script (non scrivera su GitHub, solo in locale)

python3 scripts/update_stats.py --dry-run

La modalita --dry-run (da implementare nello script) stampa il JSON generato senza modificare il file HTML. Permette di verificare che i dati estratti da GA4 siano corretti.

# 10. Limitazioni e Note Tecniche

## 10.1 Ritardo dati GA4

I dati GA4 hanno un ritardo di 24-72 ore. I dati di ieri potrebbero non essere ancora disponibili nell'API. Per questo motivo il workflow usa 'today' come data di fine ma i dati saranno sempre leggermente indietro rispetto alla data reale.

## 10.2 Soglia di campionamento

Per proprieta con meno di 500.000 sessioni al giorno (come PalermoHub), GA4 restituisce dati esatti senza campionamento. Non ci sono rischi di imprecisione.

## 10.3 Quota API

La Google Analytics Data API ha una quota gratuita di 200.000 richieste al giorno. Il workflow esegue circa 7-8 query a settimana — il consumo e trascurabile.

## 10.4 Nessun aggiornamento se invariati

Il workflow verifica con 'git diff --staged --quiet' se ci sono effettive modifiche al file. Se i dati non sono cambiati rispetto all'ultimo aggiornamento, non viene creato nessun commit inutile.

## 10.5 Dati anomali — Lanzhou

Il picco anomalo di traffico da Lanzhou (Cina) rilevato a inizio 2026 — probabilmente bot — comparira nell'array cities finche presente nei dati GA4. Lo script puo essere configurato per filtrare o segnalare questa anomalia.

# 11. Gestione Multi-Anno e Cambio Anno

Lo script non deve essere legato all'anno 2026. Deve essere completamente year-agnostic: determinare automaticamente l'anno corrente, aggiornare i dati di quell'anno, e gestire autonomamente il passaggio da un anno al successivo.

## 11.1 Logica di rilevamento anno

All'avvio, lo script determina l'anno corrente dal sistema:

from datetime import datetime, date

today = date.today()

current_year = today.year          # es. 2026, 2027, 2028...

prev_year    = current_year - 1    # es. 2025, 2026, 2027...

start_date   = f'{current_year}-01-01'

end_date     = 'today'

## 11.2 Cosa fa lo script a ogni esecuzione

- Determina l'anno corrente dal sistema operativo

- Interroga GA4 per YEARS[current_year] (1 gennaio – oggi)

- Aggiorna il blocco dinamico corrente nel file HTML

- Verifica se nel file HTML esiste gia la scheda per l'anno corrente nel menu di navigazione — se non esiste, la aggiunge

- Controlla se il mese e gennaio: in quel caso aggiorna anche YEARS[prev_year] con i dati definitivi dell'intero anno precedente (1 gen – 31 dic)

- Esegue commit e push solo se ci sono effettive modifiche

## 11.3 Marcatori HTML aggiuntivi richiesti

Oltre ai marcatori gia previsti per il blocco dati, il file statistiche.html deve contenere due ulteriori coppie di commenti:

### Marcatore 1 — Blocco dati anno corrente

// INIZIO BLOCCO AUTO-AGGIORNAMENTO ANNO CORRENTE

YEARS['2026'] = { ... };

// FINE BLOCCO AUTO-AGGIORNAMENTO ANNO CORRENTE

Lo script sostituisce l'intero blocco tra i marcatori con i dati aggiornati del current_year, aggiornando anche la chiave dell'oggetto (es. YEARS['2027'] quando arriviamo nel 2027).

### Marcatore 2 — Anno precedente da finalizzare

// INIZIO BLOCCO ANNO PRECEDENTE

YEARS['2025'] = { ... };

// FINE BLOCCO ANNO PRECEDENTE

A gennaio di ogni anno, lo script aggiorna questo blocco con i dati definitivi dell'anno appena chiuso (1 gen – 31 dic), poi lo 'congela' — nelle esecuzioni successive non viene piu toccato fino al prossimo cambio anno.

### Marcatore 3 — Schede di navigazione anni

<!-- INIZIO NAV ANNI AUTO -->

<button onclick="setYear('2023')">2023</button>

<button onclick="setYear('2024')">2024</button>

<button onclick="setYear('2025')">2025</button>

<button onclick="setYear('2026')">2026</button>

<!-- FINE NAV ANNI AUTO -->

Ogni anno, il 1 gennaio, lo script aggiunge automaticamente la nuova scheda per il nuovo anno. Il blocco viene sostituito integralmente con la lista aggiornata.

## 11.4 Logica di cambio anno (pseudo-codice)

current_year = datetime.now().year

is_january   = datetime.now().month == 1

# Aggiorna sempre l'anno corrente

data_current = fetch_ga4_data(current_year)

update_html_block('ANNO CORRENTE', current_year, data_current)

# A gennaio: finalizza anche l'anno precedente

if is_january:

data_prev = fetch_ga4_data(prev_year, full_year=True)

update_html_block('ANNO PRECEDENTE', prev_year, data_prev)

# Aggiorna sempre le schede di navigazione

update_nav_tabs(first_year=2023, current_year=current_year)

## 11.5 Scenario di esempio — 1 gennaio 2027

| Azione | Risultato |
| --- | --- |
| Aggiorna blocco 'ANNO CORRENTE' | YEARS['2027'] = { dati 1 gen – 1 gen 2027 } (pochissimi dati il primo giorno) |
| Aggiorna blocco 'ANNO PRECEDENTE' | YEARS['2026'] = { dati definitivi 1 gen – 31 dic 2026 } |
| Aggiorna nav tabs | Aggiunge il pulsante '2027' alla barra di navigazione |
| Commit automatico | git commit -m 'Auto: aggiorna statistiche 2027-01-01' |

ℹ Gli anni 2023 e 2024 (precedenti all'automazione) rimangono sempre statici e non vengono mai toccati dallo script — i loro dati sono stati inseriti manualmente e sono definitivi.

## 11.6 Parametro first_static_year

Lo script deve avere una costante configurabile che indica fino a quale anno i dati sono statici (inseriti manualmente) e quindi non vanno mai sovrascritti:

# Anni con dati manuali — NON toccare mai

STATIC_YEARS = [2023, 2024, 2025]

# Lo script aggiorna solo gli anni non presenti in STATIC_YEARS

# e solo quelli <= current_year

Questo parametro e la garanzia che i dati storici manuali non vengano mai accidentalmente sovrascritti da una query API.

# 13. Riferimenti Utili

| Risorsa | URL |
| --- | --- |
| GA4 Data API — Documentazione | https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1 |
| GA4 Data API — Python Client | https://pypi.org/project/google-analytics-data/ |
| Google Cloud Console | https://console.cloud.google.com |
| Google Analytics | https://analytics.google.com (proprieta 364835028) |
| GitHub Actions — Cron syntax | https://docs.github.com/en/actions/using-workflows/events-that-trigger-workflows#schedule |
| GitHub Secrets | https://docs.github.com/en/actions/security-guides/encrypted-secrets |
| GitHub Pages | https://docs.github.com/en/pages |

Fine documento — PalermoHub / OpenDataSicilia — Febbraio 2026